דוח גרסה 2

התבצע :

**-תיקוני גרסה 1**

\*כל commit מחובר לissue ע"י תיוג דו כיווני

\*מימוש של המדיניות קניה ומדיניות הנחה באופן בסיסי

\*השלמת דוח גרסה 1

\*מימוש 2.8

\*הוספת זמן עבודה צפוי וזמן עבודה בפועל לכל issue

\*תיוג 2 אנשים למשימה עולה כסף לכן קיים תיוג חברי הצוות הרלוונטיים בתוך המשימה שמיועדת ליותר מחבר צוות אחד

\*מתן עדיפות לחלק מהמשימות

\*חלוקת הטסטים לתיקיות

**-מימוש מדיניות קניה ומדיניות הנחה והטמעה בקוד הקיים** (כלומר- בביצוע רכישה)

**-התקדמות ניכרת בממשק המשתמש, קיים עיצוב וממשק, יש בעיה שנתקלנו בה של קישור באופן נכון לקוד.**

**-תרשימי State Chart**

**-עדכון מילון מונחים**

**-עדכון תרחישי שימוש**

**-עדכון תרשימי מחלקות (לבנה ומלאה)**

**-בדיקות יחידה, בדיקות קבלה , בדיקות שילוב**

**-כתיבת מסמך המגדרי מהו ממשק נוח**

**-מצגת כיתה**

**-דוח גרסה 2**

לא התבצע :

**-5.1 בבדיקות קבלה**

**-התראות זמן אמת ע"י observer**

**-בדיקות עבור הממשק**

**-הטמעת המדיניות קניה והנחה באופן מלא**

**-הוספת הרשאות למנהל (למחלקות ecommerce וstore)**

**-מימוש כל הפונקציונלית הדרושה בממשק המשתמש**

**-ממשק המשתמש עדיין לא מחובר באופן מלא לקוד התוכנית הקיים אך יש התקדמות ניכרת**

**-יומן אירועים ויומן שגיאות לא הוטמן במערכת אך נבדק על תוכנית אחרת ונמצא פעיל**